EPICS

***USER STORIES***

* Yo como usuario quiero registrarme.
* Yo como usuario quiero poder editar mi información para mantener los datos actualizados.
* Yo como usuario quiero poder dar de baja mi perfil.
* Yo como usuario quiero poder ver todos los libros disponibles.
* Yo como usuario quiero poder buscar un libro en específico para facilitar mi búsqueda.
* Yo como usuario quiero ver la información detallada de un libro.
* Yo como usuario quiero poder ver la disponibilidad de los libros.
* Yo como usuario quiero registrar la devolución de un libro.
* Yo como usuario quiero poder alquilar un libro.
* Yo como usuario quiero poder comprar un libro.
* Yo como usuario quiero poder ver los libros que he comprado.

***TASK***

**SPRINT 1:**

* Diseñar diagrama de datos.
* Crear y desplegar base de datos de usuarios (heroku).
* Crear y configurar módulo de autenticación.
* Crear servicio web para visualización de usuario
* Diseñar mockup para visualización de usuario
* Diseñar casos de prueba para visualización de usuario
* Crear servicio web para registro de usuario
* Diseñar mockup para registro de usuario
* Diseñar casos de prueba para registro de usuario
* Crear servicio web para edición de información de usuario.
* Diseñar mockup para edición de información de usuario.
* Diseñar casos de prueba para edición de información de usuario.
* Ejecutar casos de prueba para visualización de usuario (postman).
* Ejecutar casos de prueba para registro de usuario (postman).
* Ejecutar casos de prueba para edición de información de usuario (postman).
* Desplegar microservicio usuarios (heroku, docker).

**SPRINT 3 - 4:**

* Crear una base de datos de libros para alquiler.
* Crear servicio web para actualización y alquiler de libros.
* Diseñar mockup para visualización general de libros para alquiler.
* Crear mockup para visualización detallada de libro para alquiler.
* Crear una base de datos de libros para venta.
* Crear servicio web para actualización y venta de libros.
* Crear mockup para visualización general de libros para venta.
* Crear mockup para visualización detallada de libro para venta.
* Crear UI de registro de usuarios.
* Crear UI de perfil de usuario.
* Crear UI para visualización de libros.
* Crear UI para visualización detallada de libro.